RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za

oddajo ponudbe v postopku javnega zbiranja ponudb za vzdrževalna dela na objektih Pivovarniška ulica 6, Ljubljana

Ljubljana, 8.12.2014

Vsebina:

- Povabilo k oddaji ponudbe

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

- Pogoji za ugotavljanje sposobnosti

- Obrazci ponudbe

- Osnutek pogodbe

- Elementi za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi

- Priloge

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

ŠOU v Ljubljani, Kersnikova 4, 1000 LJUBLJANA  (v nadaljevanju ''Naročnik'') vabi zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe po tem razpisu za izbiro izvajalca za vzdrževalna dela pri prenovi objektov na naslovu Pivovarniška ulica 6, Ljubljana.

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe skladno s tem vabilom v nadaljevanju.

Ponudbo lahko odda vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Predmet tega povabila k javnemu zbiranju ponudb je prenova zaradi vzdrževanja objekta v lasti naročnika  na naslovu Pivovarniška ulica 6, Ljubljana.

Opis predmeta in zahteve naročnika so podane v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Variante ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Pisne ponudbe morajo prispeti na naslov Naročnika ŠOU v LJUBLJANI, Kersnikova 4, 1000 LJUBLJANA najkasneje do 22.12.2014 do 10:00 ure.  Ponudbe prispele ali oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih bo neodprte vrnil pošiljatelju.

Kontaktna oseba Naročnika v času razpisa je Andrej Klasinc, preko elektronske pošte: andrej.klasinc@sou-lj.si

Odpiranje ponudb bo potekalo po končanju zbiranja ponudb na sedežu Naročnika.

Naročnik si v primeru neustreznosti prispelih ponudb pridržuje pravico do pogajanj z vsemi ponudniki. Naročnik si v primeru neustreznih ponudb, zlasti pa previsokih cen ponudnikov po  pogajanjih pridržuje pravico do razveljavitve tega razpisa in končanja tega postopka javnega zbiranja ponudb. V tem primeru naročnik ne odgovarja ponudnikom za škodo, ki jim je zaradi sodelovanja v tem postopku oziroma zaradi izdelave ponudbe ali sodelovanja v pogajanjih nastala.

Naročnik predvideva, da se bodo vzdrževalna dela izvajala v treh fazah, ponudnik pa je dolžan v ponudbi določiti tudi ceno storitev za vsako fazo posebej.

2.	NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE IN DRUGE INFORMACIJE

Naročnik ponudnikom lahko omogoči ogled lokacije, ogled lokacije je mogoč v času trajanja tega razpisa po prehodni najavi pri kontaktni osebi naročnika.

Odgovornost ponudnika je, da se podrobno seznani s pogoji dela in da si sam pridobi vse podrobnejše podatke, ki jih potrebuje za izdelavo ponudbe.

Ponudnik sam krije vse stroške in tveganja v zvezi z ogledom lokacije.

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.

Predvideni roki izvedbe razpisanih del:

    - začetek del: takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo glede na dogovor z naročnikom, najkasneje pa do 1.1.2015

    - zaključek prve faze: 15.6.2015

    - zaključek druge faze: 15.9.2015

    - zaključek tretje faze: 15.11.2015

    - dokončanje in primopredaja del: 20.11.2015

Pogodbena obveznost je izpolnjena, ko je uspešno opravljena primopredaja objekta.

Primopredajo izvršijo: pooblaščeni predstavnik izvajalca ter naročnika. Primopredaja je uspešno opravljena, ko so odpravljene vse pomanjkljivosti iz zapisnika o tehničnem oziroma kvalitetnem pregledu objekta in predložena menica izvajalca za odpravo napak v garancijski dobi.

Skrajni rok, do katerega ponudnik še lahko zahteva pisna dodatna pojasnila v zvezi z razpisom je 3 dni pred rokom določenim za predajo ponudbe. Odgovore bo Naročnik posredoval najkasneje v roku 1 dan pred rokom predvidenim za oddajo ponudbe.

V primeru sprememb razpisne dokumentacije in/ali podaljšanja roka za oddajo ponudb bo Naročnik  spremembo ustrezno objavil.

2.1 	Izdelava, oblika in vsebina ponudbe

Ponudnik naj v svoji ponudbi priloži dokumente, kot je navedeno v nadaljevanju v prikazu vsebine ponudbe, ki naj jo ponudnik pri izdelavi ponudbe upošteva in dokumente zloži po naslednjem vrstnem redu:

- Prijava (Obrazec 1)

- Ponudba (Obrazec 2) – žigosana, podpisana in izpolnjena

- Rok za izvedbo

- Reference (Obrazec 3) - priporočljivo

- Ključni kadri za izvedbo naročila (Obrazec 4) - priporočljivo

- Menica izvajalca kot garancija za odpravo napak – ali izjava;

- Izjava o seznanjenosti z gradbiščnimi pogoji (Obrazec 5)

- Izjava o nezavajajočih podatkih (Obrazec 6)

- Krovno izjavo ponudnika (Obrazec 7)

- Izpolnjeno, podpisano in žigosano rekapitulacijo popisa del oz. predračuna;

- Izpolnjen popis del oz. predračun;

- Izpolnjen, podpisan in žigosan osnutek pogodbe;

Ponudnik mora v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta s čitljivi tiskanimi črkami. V popisu del morajo biti napisane cene pri vsaki postavki.

Ponudnik mora ponuditi izvedbo razpisanih del v celoti. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili izvedbo vseh del v celoti, izločil.

2.2. Določitev valute in cene

Vrednosti morajo biti izkazane v EUR. Cene so fiksne in nespremenljive ves čas gradnje.

Ponudnik je zavezan, da pred oddajo ponudbe preuči dokumentacijo ter predvidi potreben obseg, zahtevnost in organizacijo del.

Cena v ponudbi vključuje tudi vse stroške transporta, zavarovanja, stroške deponiranja odpadnega materiala, dokazila o ustreznosti vgrajenega materiala in ostale stroške, ki se nanašajo na izvedbo del po tej razpisni dokumentaciji.

2.3. Merila

Ob upoštevanju vseh pogojev naročnika, je merilo za izbor ponudnika najnižja ponudbena cena. V primeru, da imata dve ponudnika enako visoko ceno, se bo naročnik odločil o izbiri boljše ponudbe na podlagi referenc in usposobljenosti kadrov. (obrazec 3 in 4).

2.4. Finančna zavarovanja

Zahteva se menica izvajalca kot garancijo, ki po vsebini ne odstopa od te razpisne dokumentacije.

Menico za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10 % pogodbene vrednosti, mora ponudnik predložiti po dokončanju del in sicer najkasneje ob uspešni primopredaji del. Brez predložene menice primopredaja ni opravljena. Menica ponudnika jamči naročniku in mora pokrivati primere, če ponudnik v primeru okvare ali v primeru kakršnegakoli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe ali kvalitete predmeta pogodbe v garancijskem roku, ni izvršil svojih obveznosti.

Ponudbi mora biti priložena izjava ponudnika, da bo skladno z roki določenimi v tem razpisu naročniku izročil navedeno menico. Če ponudnik svojih obveznosti o dostavitvi menice ne izpolni, je naročniku odgovoren za nastalo škodo in za zamudo. Dan zamude ponudbe se v zvezi s predložitvijo menic šteje enako kot pri zamudi z izpolnitvijo del.

2.5. 	Veljavnost ponudb

Ponudbe morajo biti veljavne 30 dni po datumu določenem za dostavo ponudb.

2.6.  	Ponudnik

Ponudnik je lahko vsaka pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki izpolnjuje pogoje po tem razpisu.

Ponudbo mora podpisati zakoniti zastopnik ponudnika ali oseba, ki jo zakoniti zastopnik pooblasti za podpisovanje ponudbe in ponudbenih dokumentov.

2.7.	Ostale določbe

Ponudbe je potrebno podati v pisni obliki.

Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku bo Naročnik kot nepravočasne vrnil ponudnikom neodprte.

Ponudbe je potrebno predložiti v originalu, ki mora biti zaprt v ovojnici z označbo - besedilom kot je navedeno v Obrazcu v nadaljevanju:

PONUDNIK:

(ime, naslov)

Oznaka ponudbe

»PONUDBA ZA GRADBENA DELA ZA PRENOVO OBJEKTOV NAROČNIKA NA NASLOVU PIVOVARNIŠKA 6,  LJUBLJANA

NAROČNIK:

ŠOU v Ljubljani

Kersnikova 4

1000 LJUBLJANA

NE ODPIRAJ – PONUDBA

Po pregledu vseh pravočasno prispelih ponudb bo Naročnik ponudnikom posredoval pisno obvestilo o izboru v roku 30 dni po prejemu ponudb. Naročnik si pridržuje pravico izbrati kateregakoli ponudnika ali nobenega ponudnika.

Naročnik si pridržuje pravico prekiniti ta postopek v katerikoli fazi razpisa.

Vse stroške v zvezi s pripravo ponudbe krije ponudnik sam. Naročnik ne bo odgovoren za kakršnekoli stroške ponudnika v zvezi s tem razpisom in postopkom za oddajo del.

3. 	POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

3.1  	Prijava ponudnika

Ponudnik predloži prijavo na Obrazcu 1 in ponudbo na Obrazcu 2.

3.2. 	Registracija ponudnika

Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet tega razpisa.

3.3 	Reference

Za naročnika je priporočljivo, da ima ponudnik  izkušnje pri izvedbi vsaj 3 (treh) referenčnih del v zadnjih 3 letih. Kot referenčna dela se bo upoštevala izvedba GOI del v primerljivem obsegu.

Ponudnik lahko priloži izpolnjen obrazec referenčne liste (Obrazec 3).

Naročnik si pridržuje pravico zahtevati od Ponudnika predložitev potrdila ponudnikovega naročnika o opravljenem delu in predložitev pogodbe ter končnega obračuna za dela navedena v referencah ponudnika.

3.4. 	Kadrovski pogoji

Ponudnik mora imeti ustrezne kadre za izvedbo naročila. Za naročnik je priporočljivo, če imajo kadri  izkušnje pri izvedbi  na vsaj 1 (enem) referenčnem delu v zadnjih 3 letih. Kot referenčna dela se bodo upoštevala enaka dela kot za Ponudnika.

3.5.	Ostale določbe

Ponudnik mora izpolnjevati vse zahtevane pogoje iz tega razpisa, dostaviti vse zahtevane listine in dokumentacijo, sicer se bo štelo, da ponudba ni popolna.

- OBRAZCI PONUDBE

OBRAZEC 1

PRIJAVA

Prijavljamo se na razpis za  VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA PIVOVARNIŠKI 6, LJUBLJANA  v skladu s povabilom k oddaji ponudbe z dne 5.12.2014

1. Ime ponudnika

2. Naslov ponudnika

3. Kontaktni podatki ponudnika

Tel.:

Fax.:

e-mail:

4. Odgovorna oseba ponudnika:

5. Matična številka ponudnika:

6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:

7. Transakcijski računi pri bankah ponudnika:

Datum: 			Žig: 				Podpis zastopnika ponudnika:

OBRAZEC 2

P O N U D B A št. ……..

Ponudnik: ……………………………………………………… ,

ki ga zastopa direktor …………………………………………………, oz. po njegovem pooblastilu, priloženem k tej ponudbi ………………………………, dajemo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe naslednjo ponudbo:

- Ponudbene cena:

Ponudbena cena (brez DDV):	             ________________ EUR

DDV:                 _________________ EUR

Ponudbena cena skupaj z DDV:             _________________ EUR

a) Ponudbena cena za prvo fazo:           __________________ EUR

DDV:	            __________________ EUR

Ponudbena cena za prvo fazo skupaj z DDV: _____________ EUR

b) Ponudbena cena za drugo fazo:           __________________ EUR

DDV:	            __________________ EUR

Ponudbena cena za drugo fazo skupaj z DDV: _____________ EUR

c) Ponudbena cena za tretjo fazo:            __________________ EUR

DDV:	 __________________ EUR

Ponudbena cena za tretjoo fazo skupaj z DDV: _____________ EUR

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.

- Ponudba velja za celotno naročilo.

- Ponudba velja 120 dni po roku za oddajo ponudb.

- Naročilo se obvezujemo izvesti v predpisanem roku ter z deli začeti takoj po podpisu pogodbe oziroma po navodilih naročnika in uvedbi v delo. Cene so fiksne do predaje del naročniku. Prevzeta dela bomo končali v skladu s terminskim planom iz razpisne dokumentacije.

- Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo.

Datum: 			Žig: 			        Podpis zastopnika ponudnika:

OBRAZEC 3 - priporočen

reference PONUDNIKA

v zadnjih 3 letih

| Naziv projekta in vrsta del ponudnika kot izvajalca del | Ime in naslov Naročnika | Čas izvedbe del (od -do) |
| --- | --- | --- |

Datum: 			Žig: 			Podpis zastopnika ponudnika:

OBRAZEC 4 - priporočen

KADRI PONUDNIKA, KI SO

PREDVIDENI ZA IZVEDBO POGODBE IN NADZOR KAKOVOSTI DEL

| Ime in priimek | Izobrazba | Zaposlen pri | Število let delovnih izkušenj | Št. Referenc |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Datum: 			Žig: 				Podpis zastopnika ponudnika:

OBRAZEC 5

IZJAVA

Ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije

Ustrezno izpolnite ali obkrožite:

A.  Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, št. __________________ oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v ________________. št.__________________.

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona __________________________________________________________________________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka_____________ izdano pri___________ dne _______________

(vpisati le v primeru, če mora biti ponudnik za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice…)

C.   Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v Sodni register oz. vpisa pri DURS.

(vpisati v primeru, če za ne pride v poštev točka B)

S podpisom te izjave potrjujemo:

    - da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje za izvedbo naročila

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na naročilo izvajalca po tem razpisu.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

KRAJ:							PONUDNIK: ________________________

Žig in podpis odgovorne osebe

DATUM:

PONUDNIK:									          OBRAZEC 6

_______________________

_______________________

_______________________

IZJAVA

Izjavljamo, da smo seznanjeni z obstoječim stanjem, s popis del, z gradbiščnimi pogoji ter z vsemi podatki za pripravo ponudbe in da bomo za ponudbeno ceno, po pogodbi »Ključ v roke« korektno ter v skladu z veljavno zakonodajo in pravili stroke, izvedli gradnjo - vzdrževanje objektov naročnika na naslovu Pivovarniška 6, LJUBLJANA.

Pri izvajanju del bomo uporabljali sodobno tehnologijo, metode in sredstva, s katerimi bo dosežena visoka stopnja kvalitete del.

V svojem strošku bomo zavarovali objekt v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do primopredaje objekta. Zavarovanje mora biti izvršeno po pooblaščeni zavarovalni družbi.

Morebitne odškodnine za škodo povzročeno z gradbenimi deli, bomo poravnali z lastnimi sredstvi.

KRAJ:							PONUDNIK: ________________________

Žig in podpis odgovorne osebe

DATUM:

PONUDNIK:									          OBRAZEC 7

_______________________

_______________________

_______________________

IZJAVA O NEZAVAJAJOČIH PODATKIH

Izjavljamo, da so vsi podatki o naši ponudbi resnični in nezavajajoči.

Seznanjeni smo s tem, da nas lahko naročnik izloči iz ocenjevanja ponudb, če bodo naši podatki v ponudbeni dokumentaciji zavajajoči.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za izbor izvajalca.

KRAJ:							PONUDNIK: ________________________

Žig in podpis odgovorne osebe

DATUM:

- OSNUTEK POGODBE

Pogodba izvajalca št. _________________

POGODBA za vzdrževalna gradbena dela v objektu naročnika

na naslovu KERSNIKOVA 6 IN 4, LJUBLJANA – v prvem nadstropju

sklenjena med

NAROČNIKOM:

ŠOU V LJUBLJANI, Kersnikova 4, 1000 LJUBLJANA , ki ga zastopa direktor Andrej Klasinc

Matična številka:

Identifikacijska št. za DDV:

in

IZVAJALCEM

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

kot sledi

UVODNA DOLOČILA

- člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je bil izvajalec na osnovi javnega zbiranja ponudb objavljenem na spletni strani naročnika z dne 5.12.2014 izbran za izvajalca vzdrževalnih del na objektih naročnika na naslovu Pivovarniška 6, LJUBLJANA. Naročnik je oseba zasebnega prava in ni zavezana k postopkom javnega naročanja.

PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame vzdrževalna gradbena dela v objektih na naslovu Pivovarniška 6, LJUBLJANA.

Vsa dela se morajo izvajati strokovno in kvalitetno, v skladu s predpisi veljavnimi v Republiki Sloveniji. (zakoni, pravilniki, predpisi, tehničnimi soglasji, navodili, priporočili in normativi.

- člen

Izvajalec bo izvršil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:

    - ponudbe izvajalca št.___________ z dne ____________ in predračuna izvajalca z dne ___________

    - razpisne dokumentacije (pogoji iz razpisne dokumentacije veljajo tudi v primeru, če niso izrecno navedeni v pogodbi)

    - popisom del

    - morebitnih dodatnih pisnih dogovorih

Dokumenti iz tega člena so priloga in sestavni del te pogodbe ( v nadaljevanju pogodbena dokumentacija)

OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi se izvajalec obvezuje:

- Izvršiti dela točno glede na popise del in po predračunu ter drugih pogojih pogodbene dokumentacije;

- Pred začetkom del naročnika opozoriti na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti iz popisa del in ostale dokumentacije ter v zvezi s tem od naročnika zahtevati pisna navodila;

- prevzeta dela izvršiti vestno, strokovno in kvalitetno, v skladu z zakoni in predpisi s področja graditve objektov, varstva in zdravja pri delu in varstva pred požarom, tehničnimi predpisi, normativi in standardi, ki urejajo izvajanje pogodbenega dela;

- organizirati gradbišče in deponije na gradbišču;

- imenovati odgovornega vodjo del;

- izvesti vse ukrepe za varno delo na objektu;

- izročiti naročniku menice, vsa zahtevana dokazila o kvaliteti – izjave o skladnosti in certifikate za vgrajene materiale in proizvode v obliki tehnične dokumentacije;

- izvajati dela upoštevajoč varnostne ukrepe na gradbišču v smislu predpisov o graditvi objektov, varnosti in zdravju pri delu, o varnosti pred požarom, varstvu okolja;

- zavarovati objekt, delavce in material na gradbišču v času izvajanja del na podlagi splošne odgovornosti. Izvajalec mora kopijo zavarovalne police izročiti naročniku najkasneje pred začetkom izvajanja del na gradbišču;

- sproti obveščati naročnika o delih in morebitnih ovirah pri izvedbi pogodbenih obveznosti;

- hraniti dokumentacijo vezano na pogodbo, omogočiti vpogled vanjo in jo na zahtevo naročnika posredovati;

Pogodbena dela se bodo izvajala po določbi »ključ v roke« kar pomeni, da bo izvajalec izvedel vsa dela, predvidena s popisom del, kot tudi vsa nepredvidena in presežna dela, ki jih je potrebno opraviti za funkcionalno usposobitev objekta v skladu s predmetom in namenom te pogodbe, odpravil vse pomanjkljivosti, ugotovljene s  strani komisije za interni tehnični pregled in s strani naročnika.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi se naročnik zavezuje:

    - v času izvajanja del sodelovati s pooblaščenim predstavnikom izvajalca

    - izročiti popis del

    - sproti podpisovati vse listine, ki so potrebne za nemoten potek del

    - izvajalcu za dejansko opravljeno delo, plača pogodbeno dogovorjeno ceno

ROK IZVEDBE DEL

- člen

Izvajalec bo pogodbeno delo dogovorjena dela dokončal najkasneje v _______ po začetku del ,

prvo fazo do _______, drugo fazo do _________ in tretjo fazo do _________,  primopredaja pa se bo izvajala najkasneje v roku ______ tednov po začetku del.

Izvajalec je dolžan pred sklenitvijo pogodbe pripraviti podrobnejši terminski plan prenove objektov, ki mora biti usklajen z naročnikom ter podpisan s strani obeh pogodbenih strank.

Rok dokončanja del pomeni uspešno izveden kvalitetni pregled in prevzem del, vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti ugotovljenih pri kvalitetnem pregledu in prevzemu del ter izročitev potrebne dokumentacije.

Rok dokončanja del je bistvena sestavina te pogodbe in je določen s to pogodbo ter terminskim planom.

Izvajalec ne sme predati dela drugem izvajalcu brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Za prenovitvena dela na objektu se šteje rok dokončanja del, datum potrditve primopredajnega zapisnika. Izvajalec mora za dokončanje del izročiti naročniku vso potrebno dokumentacijo, počistiti gradbišče, odstraniti vso opremo, stroje in naprave, zlasti pa odstraniti ves gradbeni material.  Primopredajni zapisnik mora biti potrjen s strani naročnika, nadzora in izvajalca, o kvalitetnem prevzemu del in predaje vse zahtevane dokumentacije iz te pogodbe.

UVEDBA V DELO

- člen

Izvajalec je v delo uveden, ko od naročnika prejme prosto gradbišče. Naročnik mora izvajalca uvesti v delo najkasneje do 1.1. 2015 in sicer glede na svoje potrebe in zmožnosti. Uvedba v delo se ugotovi na zapisniku. Izvajalec dan uvedbe v delo vpiše v gradbeni dnevnik, kar potrdi nadzornik.

POGODBENI ROKI

- člen

Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo zaradi:

    - višje sile

    - zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica krivdnega ravnanja pogodbenih strank

    - zaradi prekinitve dela na zahtevo naročnika

    - zadati dodatnih del, ki jih je potrebno izvesti na zahtevo naročnika

    - če naročnik ne izpolnjuje pogojev za izvedbo del

Na obstoj in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec opozoriti naročnika pisno in jih evidentirati v svojih dokumentaciji. Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.

- člen

Če naročnik upravičeno dvomi, da bodo dela izvedena v pogodbenem roku, ima pravico zahtevati od izvajalca, da ukrene vse potrebno, da ustrezno pospeši dela in jih uskladi z dogovorjenim načrtom gradnje.

VIŠJA SILA

- člen

Kot višja sila se za naročnika in izvajalca štejejo nepričakovani naravni dogodki, ki imajo značaj elementarne nesreče in imajo za posledico škodo na napravah naročnika ali izvajalca ter vladni ukrepi ali ukrepi upravnih organov in drugi dogodki, ki jih ni mogoče preprečiti, ne odpraviti ali se jih izogniti.

Nastop višje sile oprošča naročnika in izvajalca izpolnitve obveznosti za čas trajanja višje sile, prav tako ju oprošča obveznosti plačila odškodnin zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v času trajanja višje sile.

MATERIAL IN DELOVNA SILA

- člen

Izvajalec mora v objekt vgraditi samo materiala v skladu s projektno dokumentacijo, predpisane ali boljše materiale in proizvode, za katere mora naročniku sproti, najkasneje pa do primopredaje pogodbenih del predložiti ustrezne certifikate o skladnosti in druga dokazila, ki so predpisana po Zakonu o gradbenih proizvodih.

CENA DEL

- člen

Končna ponudbena cena za vsa dela z vsemi dajatvami in prispevki, ki jo bo po tej pogodbi plačal naročnik je:

V ceno so vključeni materialni stroški za izdelavo vseh pogodbenih del, navedenih v pogodbeni dokumentaciji.

Naročnik izjavlja, da je zavezanec za DDV.

Pogodbena vrednost se poravna iz namenske proračunske postavke ŠOU v Ljubljani in je bila prenesena s pogodbo na naročnika.

NAČIN PLAČILA

- člen

Cene na enoto so fiksne in je dogovorjena "ključ v roke".

Naročnik bo opravljeno storitev plačeval mesečno glede na izvedene količine storitev ter materiala po potrjenih začasnih situacijah, skladno z dinamiko del:

- 90 % vrednosti situacije v roku 15 dni po potrditvi

- 10 % vrednosti situacije v roku po primopredaji objekta

Naročnik bo izvedena dela plačal po mesečnih situacijah in končni situaciji na TRR izvajalca, razen za zadržana sredstva v višini 10%, ki jih bo plačal z rokom 15 dni po primopredaji del.

Izvajalec je dolžan v situaciji prikazati zadržana sredstva v višini 10% kot odloženo nezapadlo obveznost naročnika do izvajalca, skladno z določili te pogodbe.

Izvajalec bo izvršena dela obračunal mesečno z začasnimi mesečnimi situacijami po dejansko izvedenih količinah po potrjenih izmerah in ponudbenih cenah na enoto mere iz ponudbenega predračuna, ki jih potrdi naročnik.

Izvajalec bo mesečne situacije pošiljal na naslov naročnika.

ROK PLAČILA IN ZAMUDNE OBRESTI

- člen

Rok plačila za mesečno začasno situacijo je 8. dan po potrditvi s strani naročnika, najkasneje pa je naročnik dolžan pregledati situacijo do vsakega 15. dne v mesecu.

V primeru, da naročnik ugotovi napake ali se ne strinja s posameznimi postavkami obračuna v situaciji, je naročnik dolžan plačati nesporni del situacije na način in v rokih določenih s to pogodbo. Glede spornega dela pa v istih rokih obvesti izvajalca. Sporne postavke je potrebno prioritetno rešiti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa do izdaje naslednje situacije.

Plačilo se izvede na TRR izvajalca št.: ___________________________

V primeru zamude se zaračunavajo zakonske zamudne obresti.

POGODBENE KAZNI

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo ob izpolnjenih obveznostih naročnika spoštoval roke. Če izvajalec po svoji krivdi zamudi pogodbeno dogovorjene roke, je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini pol odstotka (0,5%) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10% skupne vrednosti pogodbenih del.

Za uveljavljanje pogodbene kazni naročnik izstavi račun izvajalcu, ki ga je izvajalec dolžan plačati v 8 dneh od dneva prejema.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica pogodbene kazni ni pogojena  z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. Za poplačilo nastale škode in stroškov, lahko naročnik unovči menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 8 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

ŠKODA

- člen

Izvajalec je naročniku odgovoren za škodo, ki bi lahko nastala zaradi izvedbe del.

ZAVAROVANJE DEL IN NEVARNOSTI

- člen

Nevarnost in škodo naključnega uničenja ali poškodovanja objekta in drugih stvari trpi izvajalec do primopredaje pogodbenih del naročniku. Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki jo povzroči s svojo dejavnostjo naročniku in tretji osebi.

IZROČITEV IN PREVZEM DEL

- člen

Izvajalec je dolžan takoj po končanju del pozvati naročnika za kvalitativni prevzem del. Zastopnik naročnika in izvajalca sta dolžna opraviti pregled del in podpisati primopredajni zapisnik.

Izvajalec je dolžan naročniku po dokončanju del predati vso potrebno dokumentacijo, predvsem pa vse ateste vgrajenih materialov in naprav z navodili o uporabi, dokazila o funkcionalnosti vgrajenih naprav in opreme, vse potrebne izjave o skladnosti in zanesljivosti objekta.

O izročitvi in prevzemu del se sestavi in podpiše zapisnik o primopredaji del s strani odgovornih oseb naročnika in izvajalca.  V primopredajnem zapisniku se zlasti ugotovi:

    - ustreznost izvedenih del po določilih te pogodbe in pravilih stroke

    - datum začetka in končanja del ter datum prevzema del

    - kakovost izvedenih del in pripombe naročnika nanjo

    - opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti

    - predaja menice izvajalca, ki je plačljiva na odpoklic, za odpravo napak v roku dveh let v višini 10 % pogodbene vrednosti

    - ostalo

Z dnem izročitve primopredajnega zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in prevzemom del.

Končni obračun del mora izvajalec izdelati najkasneje v roku 10 dni po primopredaji vseh del naročniku. V kolikor izvajalec ne izdela končnega obračuna, se mu zadržana sredstva ne izplačajo.

ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če:

    - izvajalec po pisnem pozivu naročnika in dodatnem roku za pričetek del, ne prične z deli ali z njimi po prekinitvi ne nadaljuje

    - izvajalec zamuja z deli več kot 8 dni

    - nadzorni organ ugotovi, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke

    - izvajalec brez pisnega soglasja naročnika prenese terjatev na drugega upnika.

V primeru odstopa pogodbe iz zgoraj navedenih razlogov, naročnik ustavi vsa plačila izvajalcu do ugotovitve nastale škode, ki jo je dolžan izvajalec plačati. Naročnik od pogodbe odstopi z enostransko pisno izjavo.

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

- člen

Izvajalec se zavezuje izročiti menico za odpravo napak v splošnem garancijskem roku, ob izročitvi in prevzemu in sicer v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV. Veljavnost menice mora biti vsaj še trideset dni po poteku splošnega garancijskega roka. V primeru, če izvajalec ne predloži menice naročnik ne potrdi primopredajnega zapisnika oz. unovči menico za dobro izvedbo del ter to vrednost obdrži kot zadržani znesek do poteka splošnega garancijskega roka.

JAMSTVO ZA NAPAKE IN SOLIDNOST GRADNJE

- člen

Garancijski roki za izvedena dela so naslednji:

    - splošni garancijski rok za izvedena dela je 2 leti;

    - garancijski rok za vsa dela je najmanj 5 let, za material lahko velja tudi garancijski rok proizvajalca,

    - za ostale vgrajene naprave in opremo velja garancijski rok proizvajalcev

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika.

Za vsa popravila in odpravo napak, ki se izvajajo v splošni garancijski dobi po garancijskih pogojih prične teči nov garancijski roj z dnem zamenjave.

Izvajalec jamči za napake in solidnost gradnje po zakonsko določenih pogojih.

ODGOVORNOST ZA VARSTVO PRI DELU IN ZDRAVJE

- člen

Izvajalec je v celoti odgovoren za ukrepe varstva in zdravja pri delu po določilih veljavnih zakonov in podzakonskih predpisov. Prav tako mora upoštevati vse ukrepe za varstvo okolja po predpisih iz področja varstva okolja in veljavne podzakonske predpise za specifično delo.

RAVNANJE Z ODPADKI

- člen

Izvajalec je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, shraniti in skladiščiti nevarne odpadke ločeno od preostalih odpadkov.

Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da ne onesnažuje okolja in de ja zbiralcu odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem.

Naročnik pooblašča izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh, pri čemer mora izvajalec ob oddaji pošiljke odpadkov izpolniti evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.  Izvajalec mora ob izročitvi in prevzemu del izročiti naročniku evidenčne liste, in drugo s predpisi o ravnanju z odpadki ter graditvi objektov določeno dokumentacijo.

UPORABA DOLOČB OBLIGACIJSKEGA ZAKONIKA

- člen

Glede vseh vprašanj, ki niso urejena s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Pooblaščeni predstavnik izvajalca je _______________.

Pooblaščeni predstavnik naročnika je _______________.

Odgovorni nadzornik s pristojnostmi po ZGO je _________________.

REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali reševati sporazumno. Če spora na ta način ni možno rešiti, ga bosta reševali pri stvarno in krajevno pristojnem sodišču.

KONČNA DOLOČILA

- člen

Pogodba je sklenjena in prične veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec naročniku izroči lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba je sestavljena v šestih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po tri izvode.

V Ljubljani, dne ____________					V Ljubljani, dne __________

IZVAJALEC:							NAROČNIK:

- Priloge k pogodbi:

Popis del